UMOWA NR B/…/2018

zawarta w dniu ……….. 2018 roku w Dolicach pomiędzy:

Gminą Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dolice – Grzegorza Brochockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika- Alicji Kowabaj,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………..

………………………………

………………………………

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", w imieniu którego występują:

………………………

łącznie zwanymi „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (	Dz.U. z 2017r. poz. 1579 t.j. ze zmianami), zwaną dalej „ustawą PZP” i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl B, Gmina Dolice realizowanego w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo                  i Morze"

Szczegółowy zakres robót wyszczególniony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części umowy SIWZ) będącej integralną częścią niniejszej Umowy.

- Roboty wykonywane będą zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarem robót, stanowiącymi załączniki nr 7 oraz projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych narzędzi.

- Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania              w budownictwie.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej placu budowy oraz zapoznał się z zakresem robót, przedmiarami robót oraz projektem budowlanym

§ 2

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia Podwykonawcom. Zawarcie umowy                     z Podwykonawcą wymaga wcześniejszej akceptacji jej treści przez Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3% wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia sporządzenia projektu lub zmiany projektu umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem,  umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

  - kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

  - termin wykonania robót objętych umową,

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 3

# Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - termin przekazania placu budowy - do 10 dni od dnia podpisania umowy,

  - termin zakończenia robót  - do dnia 06.06. 2018r.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu realizacji zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

  - klęski żywiołowe,

  - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób sprawdzeń, dokonywania odbiorów, zgodnie z  polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania robot.

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

    - wykopaliska archeologiczne;

    - niewypały i niewybuchy;

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w projekcie budowlanym

- zmiany przepisów prawa niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgodnią nowy termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

# § 4

# Zmiana umowy

- Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić na podstawie art. 144 ustawy PZP.

- Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany w przepisach prawa,

- wystąpienia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczące działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania robót.

- Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną treść umowy. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane zgodnie z przepisem art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy PZP stanowiącym, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

# § 5

# Wynagrodzenie Wykonawcy

      - Cena ofertowa określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy, wynosi  …………… złotych netto (słownie złotych: …………………………..) powiększona o obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę brutto ………….złotych (słownie złotych: ………………………………. ).

      - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji umowy.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty
i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

§ 6

Warunki płatności

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia faktury wystawionej za zrealizowanie zadania w całości wraz 
z protokołem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron Umowy.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie nie więcej niż dwóch faktur częściowych o łącznej wartości do 70% kwoty określonej w § 5 ust. 1, po spełnieniu poniższych warunków:

# Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru robót zawierający zestawienie wartości wykonanych robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi obejmować podział robót na działy zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Protokół odbioru robót i zestawienie wartości wykonanych robót muszą być zatwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru. Brak załączników do faktury, o których mowa wyżej lub brak zatwierdzenia inspektora nadzoru spowoduje odmowę zapłaty i jej zwrot Wykonawcy.

# Faktura końcowa zapłacona  zostanie   w  terminie  do 21 dni  od  daty  jej doręczenia. Brak załączników do faktury, o których mowa wyżej spowoduje odmowę zapłaty i jej zwrot Wykonawcy

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur częściowych, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej – kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy,     zatwierdzony przez  przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Do faktury końcowej Wykonawca dołączy zestawienie rzeczowo-finansowe zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Faktura końcowa zapłacona  zostanie   w  terminie  do 21 dni  od  daty  jej doręczenia. Brak załączników do faktury, o których mowa wyżej spowoduje odmowę zapłaty i jej zwrot Wykonawcy.

- Wszystkie należności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 7

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie Wykonawcy po jednym egzemplarzu kopii wszystkich posiadanych dokumentów, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania przedmiotu umowy,

  - odbiór przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,

  - zapłata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6 niniejszej Umowy,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie 
z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Polskimi Normami oraz  obowiązującymi przepisami prawa,

  - współpraca ze służbami Zamawiającego,

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania techniczne,

  - opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego,

  - zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ,

  - zgłaszanie Zamawiającemu o zamiarze wykonania robót zanikających 
i podlegających zakryciu,

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy,

  - dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jeżeli przepisy prawa powszechnego takiej dokumentacji wymagają,

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu- jeśli wynika to z dokumentacji technicznej- przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,

  - zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

  - dbanie o porządek na placu budowy, o jej estetyczny wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni,

  - zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia

  - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz.1666 ze zm.),

  - zatrudnienie, o którym mowa w pkt 17 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia,

  - na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 17,

  - zmiana pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, wskazanych w załączniku nr 11b do SIWZ, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego,

  - w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 17 lub nieprzedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy,

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 8

### Nadzór inwestorski i kierownictwo nad wykonaniem robót

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie………………………………...

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie …………………….

§ 9

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą przez komisję, w której skład będą wchodziły osoby powołane przez Zamawiającego i Wykonawcę po jednej przez każdą ze stron, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele podmiotów, jeżeli udział w odbiorze przewidują odrębne przepisy. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa,

- Odbiór, o którym mowa ust. 1 pkt 1, dokonywany będzie w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.

- Wykonawca będzie potwierdzał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego nie później niż w terminie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót,

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym siedmiu dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Wykonawca w chwili zgłoszenia gotowości do odbioru, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o rozliczeniu wszystkich zobowiązań dotyczących przedmiotu zamówienia z podwykonawcami, potwierdzone przez podwykonawców.

- Brak oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 7 będzie skutkował odmową przystąpienia do czynności odbiorowych.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą - jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego takiej dokumentacji wymagają - wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów,  atesty.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających normalne używanie obiektu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad będzie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru będzie w tej sytuacji termin usunięcia wad;

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, 
z zachowaniem prawa do naliczanie Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 10

Kary umowne

  - Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane 
w następujących przypadkach:

      - karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

      - karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie oznaczonym 
w § 12 ust. 2 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

      - karę za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto lub odpowiednio 5% wartości wynagrodzenia brutto za roboty, od których wykonania odstąpiono,

      - w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1000,00 zł, za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 19.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych 
z należnego wynagrodzenia.

  - W przypadku gdy szkoda przewyższy kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Jeżeli z powodu niewykonania umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzyma dofinansowania realizowanego w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" , Wykonawca naprawi szkodę poprzez zapłatę na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość dofinansowania.

§ 11

# Odstąpienie od Umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je bez uzasadnionych przyczyn 
i nie kontynuuje ich przez okres powyżej 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Zamawiającego,

  - Wykonawca nie zastosuje się do pisemnych zaleceń inspektora nadzoru.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

  - Zamawiający opóźnia przekazanie placu budowy powyżej 10 dni, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1)  niniejszej umowy,

  - Zamawiający zalega z płatnością należności powyżej trzydziestu dni,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia poprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do 14 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy;

- Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 30 dni usunie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza budowy, obiektów związanych z zagospodarowaniem 
i  terenu budowy, chyba że Wykonawca zgodzi się na przejęcie tych obiektów 
i urządzeń;

- przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

## § 12

# Rękojmia i gwarancja

- Rękojmia na wykonane roboty obejmuje okres …… miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia wezwania do usunięcia wad lub usterek, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wykonawca po zakończeniu robót udzieli Zamawiajcemu gwarancji, w której zagwarantuje, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

- Na cały zakres wykonywanych robót Wykonawca udziela ….. - miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie wady na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wad, jednak w terminie nie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia netto powiększonego o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących norm prawnych, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę  …………. zł (słownie:………………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Wykonawca wnosi w formie: zgodnie
z wybraną formą  w ofercie.

- 70% wartości zabezpieczenia, określonej zgodnie z ust. 1 niniejszego § Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 30% jego wartości, stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni liczonych od dnia  upływu okresu rękojmi za wady.

§ 14

Właściwość sądu w przypadku sporów

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.

§ 17

Sprawy nieuregulowane umową

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 18

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 19

Załączniki

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym wraz z załacznikmi

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

………………………………….				…………………………………..

……………………………………..

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy)